医疗智能体预问诊 RAG 优化过程详细记录

阶段：无 RAG 基线 → 初步 RAG → 结构化 RAG → 场景化补问优化

1. 测试目的与评估口径

本轮工作用于验证 RAG 是否能够提升患者预问诊质量，重点关注平均评分、必问命中率和请求稳定性。测试样例统一整理为 90 条去重后的完整无交集 case，用于保证无 RAG、初步 RAG 和后续优化 RAG 的结果可比。

评估重点不是让模型直接给出诊断，而是让模型更稳定地完成预问诊任务：识别风险、推荐合理科室、补充关键追问，并为医生端病历预生成沉淀结构化信息。

核心指标：平均总分用于观察整体回答质量，必问命中率用于观察关键病史采集能力，请求失败数用于观察后端链路稳定性。其中必问命中率是本轮最重要的优化指标。

2. 整体工作脉络

| 阶段 | 主要工作 | 解决的问题 |
| --- | --- | --- |
| 无 RAG 基线 | 整理历史测试样例，合并原始 50 条、失败 21 条重测样例和补充分类样例；去重后形成 90 条标准 case；保留原评分维度。 | 建立可对比的基线，明确主要短板是关键追问不足。 |
| 初步 RAG | 创建 5 类知识库：症状问诊、红旗风险、特殊人群、科室分诊、病历模板；写入 Milvus 的 medical_rag_chunks，共 62 条 chunk；后端把检索结果合并进 DeepSeek prompt。 | 验证 RAG 接入是否能提升回答质量。结果显示有效，但模型仍容易“看到知识而不追问”。 |
| 结构化 RAG | Python RAG API 扩展返回字段，不再只返回 chunk_text；新增 must_ask、red_flags、forbidden_actions、expected_response_points、doctor_record_fields、doc_type_counts、expanded_query。 | 让后端明确知道“必须追问什么、哪些是红旗、哪些行为禁止”，为问诊计划生成提供结构化输入。 |
| QuestionPlan 与场景化 overlay | 后端新增 QuestionPlanBuilder，把 RAG chunks 合并成风险等级、推荐科室、紧急度、关键追问、红旗风险、禁止行为和病历字段；再按场景补充 overlay。 | 把 RAG 从参考文本升级为可执行的问诊计划，减少模型自由发挥导致的漏问。 |
| 自动补问后处理 | 模型生成回答后，后端计算关键问题覆盖率；低于阈值时自动追加最多 3 个缺失关键问题；急诊场景使用“在尽快就医或等待急救时同步告知医生”的措辞。 | 用工程兜底保证关键追问不会被模型完全漏掉，将必问命中率推到 0.6 以上。 |

3. 阶段结果对比

| 阶段 | 测试 case | 平均分 | 必问命中率 | 变化 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 RAG | 90 | 7.8511 | 36.63% | — | 基线阶段，能完成基本回答，但关键追问明显不足。 |
| 初步 RAG | 90 | 8.3344 | 44.21% | 平均分 +0.4833；必问 +7.58pct | RAG 接入有效，但仍主要是“参考文本增强”。 |
| 结构化 RAG 修复前 | 90 | 8.6011 | 53.54% | 相较初步 RAG：必问 +9.33pct | 结构化字段、检索均衡和 QuestionPlan 已明显提升追问覆盖，但仍未达到 60%。 |
| 最终补问优化后 | 90 | 8.7411 | 62.00% | 相较修复前：必问 +8.46pct；相较无 RAG：+25.37pct | 通过场景化 overlay 和 post-process 自动补问，将必问命中率提升到 0.6 以上。 |

说明：最终补问优化阶段的重点是必问命中率达标。若需要严格比较平均分，应以最新一次完整 A/B 测试 Excel 的 summary 和 comparison 表为准。

4. 关键改动一：RAG 检索结果结构化

初步 RAG 的问题在于：检索结果通常以 chunk_text 形式进入 prompt，模型需要自己从一段文本中理解哪些是必须追问、哪些是红旗信号、哪些是禁止行为。这种方式对大模型不够“可执行”，尤其在 quick 模式下容易被模型压缩或忽略。

因此，RAG API 返回内容从“参考文本”扩展为“结构化知识对象”。除 chunk_text 外，新增了 must_ask、red_flags、forbidden_actions、expected_response_points、doctor_record_fields、doc_type_counts、expanded_query 等字段。

| 字段 | 作用 | 对必问命中率的贡献 |
| --- | --- | --- |
| must_ask | 直接给出必须追问的问题列表。 | 后端可抽取为 QuestionPlan.keyQuestions，避免模型漏读 chunk_text。 |
| red_flags | 列出需要立即关注的危险信号。 | 用于提高风险等级和急诊/120提示优先级。 |
| forbidden_actions | 列出禁止行为，如不能建议居家观察、不能自行加药。 | 用于约束模型安全边界。 |
| expected_response_points | 回答中应覆盖的核心要点。 | 用于 prompt 约束和评分解释。 |
| doctor_record_fields | 医生端病历预生成需要记录的字段。 | 用于后续病历摘要和现病史结构化。 |
| doc_type_counts | 记录不同知识类型命中数量。 | 用于判断检索是否偏科，例如只命中红旗而没命中症状模板。 |
| expanded_query | 保存规则扩展后的检索 query。 | 用于复盘某条 case 为什么命中或没命中。 |

5. 关键改动二：检索更均衡

初步 RAG 可能集中命中某一类文档。例如高风险描述容易命中红旗规则，但如果没有同时命中症状问诊模板和特殊人群模板，模型虽然会提示急诊，却仍然缺少具体追问。

因此，检索策略从“全库 top-k”改为“按场景分配 doc_type 配额”。预问诊场景会尽量覆盖红旗风险、症状问诊模板、特殊人群、科室分诊和病历模板，避免单一类型文档挤占上下文。

| doc_type | 预问诊检索策略 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| red_flag | 优先命中 1–2 条 | 保证红旗风险和急诊/120判断不漏。 |
| symptom_inquiry | 优先命中 2 条左右 | 提供症状相关的核心 must_ask，是提升必问命中率的主力来源。 |
| special_population | 优先命中 1–2 条 | 补充儿童、老人、孕产妇、慢病等人群特异性问题。 |
| department_triage | 保留 1 条左右 | 辅助推荐科室和紧急程度。 |
| medical_record_template | 患者端少量使用 | 避免病历模板挤占问诊模板，但为医生端结构化输出预留信息。 |

6. 关键改动三：新增 QuestionPlan

QuestionPlanBuilder 是本轮最关键的后端重构。它不再把 RAG chunks 原样丢给模型，而是先合并成一个结构化计划，再把计划放入 prompt。

QuestionPlan 的核心字段包括：风险等级、推荐科室、紧急度、关键追问、红旗风险、禁止行为、病历记录字段、证据标题和来源 doc_type。模型最终回答时被要求优先覆盖其中的关键追问。

| QuestionPlan 字段 | 来源/生成方式 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| 风险等级 riskLevel | 由 red_flags、urgency_level 和用户输入共同判断。 | 防止高风险 case 被普通化处理。 |
| 推荐科室 departments | 由 department_triage 和症状模板合并得到。 | 保持科室推荐稳定。 |
| 紧急度 urgencyLevel | 急诊/立即拨打120优先级最高。 | 保证安全兜底。 |
| 关键追问 keyQuestions | 从 must_ask 中去重、排序、截断。 | 直接决定必问命中率。 |
| 红旗风险 redFlags | 汇总检索到的危险信号。 | 提示模型先说明风险。 |
| 禁止行为 forbiddenActions | 限制不安全建议。 | 减少医学安全扣分。 |
| 病历字段 doctorRecordFields | 为医生端病历摘要保留结构。 | 提升医生端可用性。 |

7. 场景化 overlay：解决通用模板覆盖不足

仅依赖 RAG must_ask 仍然可能不够，因为某些高风险场景的关键问题非常具体，而通用模板可能覆盖不充分。为此，在 QuestionPlan 后面增加了场景化 overlay：根据用户输入中的关键词和人群特征，补充少量高价值追问。

| 场景 | overlay 补充追问 | 为什么需要 |
| --- | --- | --- |
| 自伤/自杀风险 | 是否独处、当前位置、是否已有具体计划、是否有工具/药物、是否已经实施、身边是否有人能陪伴。 | 精神心理 case 常见问题是只安慰或只建议热线，缺少即时安全评估。 |
| 老人跌倒/头外伤 | 能否站立或负重、是否头部受伤、是否意识改变、是否呕吐、是否服用抗凝药。 | 老年人症状不典型，抗凝药和头外伤会显著提高风险。 |
| 糖尿病高血糖/低血糖 | 当前血糖值、是否有酮体、是否恶心呕吐、意识状态、胰岛素或降糖药使用情况。 | 慢病急症需要具体数值和用药信息。 |
| 眼科急症 | 单眼还是双眼、是否眼痛、视力下降速度、是否虹视、是否有青光眼史。 | 眼痛伴视力下降等场景需要快速识别急症。 |
| 孕产妇风险 | 孕周、胎动、血压、头痛眼花、水肿、阴道出血或流液、腹痛。 | 孕期风险判断高度依赖孕周和胎动等信息。 |
| 儿童发热/呼吸问题 | 月龄、精神状态、吃奶饮水、尿量、呼吸费力、抽搐、皮疹。 | 儿童不是成人缩小版，必须关注精神、尿量和呼吸。 |

8. 关键改动四：post-process 自动补问

即使 prompt 中要求覆盖关键追问，大模型仍可能因为回答压缩、急诊提示优先或语言组织原因漏掉部分必问项。因此，后端新增 MustAskCoveragePostProcessor，在模型生成后计算 QuestionPlan 关键问题的覆盖率。

如果覆盖率低于 0.6，后处理器会在回答末尾自动补充最多 3 个缺失关键问题。该补问不是重新诊断，而是提示患者补充告知医生的信息。

对于急诊或 120 场景，补问措辞不会弱化紧急性，而是使用：“在尽快就医或等待急救时，可以同步准备/告知医生以下信息……”。这样既保证安全优先，又提高医生端可用信息量。

| 环节 | 做法 |
| --- | --- |
| 输入 | 模型原始回答、QuestionPlan.keyQuestions、mode、urgencyLevel。 |
| 覆盖判断 | 用关键词/近义表达粗匹配判断模型是否覆盖关键问题。 |
| 触发条件 | coverage < 0.6 时触发补问。 |
| 补问数量 | 最多追加 3 个未覆盖问题，避免患者端回答过长。 |
| 急诊表达 | 强调“尽快就医/等待急救时同步准备”，避免让患者误解为可以延迟就医。 |
| 评测记录 | 记录 coverage_before_postprocess、coverage_after_postprocess、post_process_added_questions。 |

9. 从 0.5354 提升到 0.62 的具体原因

从 53.54% 到 62.00% 的提升，核心不是继续增加知识库数量，而是把已经检索到的知识转化为“必须执行的追问清单”，并用后处理进行兜底。

| 措施 | 具体做法 | 为什么能提升命中率 |
| --- | --- | --- |
| 问题定位 | 低分 case 中经常出现“RAG 命中了相关知识，但模型回答只提示就医，没有完整追问”。 | 说明瓶颈不是完全没有知识，而是模型没有稳定使用 must_ask。 |
| QuestionPlan 强约束 | 把 must_ask 从 RAG chunks 中抽取为 keyQuestions，并在 prompt 中单列“必须优先覆盖”。 | 减少模型把追问点淹没在普通背景知识里的概率。 |
| 场景化 overlay | 针对自伤、老人跌倒、糖尿病急症、眼科急症、孕产妇、儿童等低命中场景补充关键问题。 | 补齐通用知识库覆盖不到的细粒度场景。 |
| 自动补问 | 回答后计算覆盖率，低于 0.6 自动追加最多 3 个缺失问题。 | 直接把漏问转化为最终回复中的可见追问。 |
| 检索均衡 | 保证 symptom_inquiry、special_population、red_flag 等与追问强相关的 doc_type 稳定出现。 | 减少只命中科室或病历模板导致的追问不足。 |
| 评测闭环 | 在 A/B 测试中新增 coverage_before、coverage_after、post_process_added_questions 等字段。 | 能区分“模型自己覆盖”与“后处理补齐”，方便继续优化。 |

因此，这一轮的核心提升不是靠换模型，而是让 RAG 的知识从“模型可参考的文本”变成“后端可执行、可检查、可兜底的问诊计划”。

10. 可供深挖的技术点

| 深挖问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| 为什么不直接把更多 RAG 文本塞进 prompt？ | 因为上下文越多不代表命中率越高，模型可能忽略关键追问，甚至被无关信息干扰。本轮选择结构化 must_ask 和 doc_type 配额，而不是盲目扩充上下文。 |
| QuestionPlan 和普通 prompt 拼接有什么区别？ | 普通 prompt 只是给参考资料；QuestionPlan 把资料转为风险、科室、紧急度、关键追问、禁止行为等可执行字段，模型输出受约束更强。 |
| post-process 会不会让回答机械？ | 通过最多补充 3 个问题、区分急诊措辞、避免重复已覆盖问题来控制长度和自然度。它是兜底层，不替代模型生成。 |
| 如何证明 RAG 真的被用到了？ | 通过 rag_doc_type_counts、rag_titles、expanded_query、QuestionPlan.keyQuestions、coverage_before/after 等字段追踪检索和使用链路。 |
| 为什么必问命中率比平均分更重要？ | 平均分容易被医学安全、表达体验等满分项抬高；必问命中率直接反映预问诊能否为医生收集有效病史。 |
| 为什么急诊场景也要追问？ | 急诊建议优先，但患者或家属仍需在就医路上准备关键信息，如持续时间、伴随症状、基础病和用药史，这能提高医生接诊效率。 |

11. 当前结论与后续方向

当前 RAG 方案已经完成从“知识检索”到“可执行问诊增强”的升级。无 RAG 必问命中率为 36.63%，初步 RAG 提升到 44.21%，结构化 RAG 提升到 53.54%，最终通过场景化 overlay 和自动补问提升到 62.00%。

请求失败保持为 0，说明 RAG 调用链路、Milvus 检索、Python RAG API、SpringBoot 后端 prompt 合并和失败降级机制整体稳定。

后续不建议盲目继续堆知识库，而应继续围绕低分 case 和退步 case 做闭环分析：判断是检索未命中、命中后 QuestionPlan 抽取不足、prompt 未使用，还是后处理补问不够精准。

| 后续方向 | 具体做法 |
| --- | --- |
| 低分 case 复盘 | 按儿童、老人、孕产妇、慢病、精神心理等分组统计仍然漏问的问题。 |
| 匹配策略优化 | 改进 coverage 关键词匹配和近义表达识别，减少误判“未覆盖”。 |
| overlay 精细化 | 继续针对低分疾病场景补充少量高价值追问，避免泛化过度。 |
| 输出长度控制 | 确保 quick 模式 3–5 个关键追问，deep 模式可适当增加，但避免问答过长。 |
| 知识库补充 | 仅在明确发现知识缺口时补充 JSON，并重新入库。 |

12. 一句话总结

本轮优化的核心价值在于：把 RAG 从“只给模型一段参考文本”升级为“结构化问诊计划 + 场景化补问 + 覆盖率后处理”，使知识库中的 must_ask 能稳定转化为患者端可见追问，从而将必问命中率从 36.63% 逐步提升到 62.00%。

备注：本记录用于工程评测和项目复盘，RAG 仅辅助预问诊、分诊和病历摘要，不替代医生诊断。

六、各阶段 bad case 复盘与问题定位

本节基于 evaluation/reports 下的历史 A/B 测试结果整理，重点读取 comparison、no_rag_scores、rag_scores、low_score_cases、regressed_cases、rag_retrieval_details 以及汇总类 sheet。若个别阶段没有完整的后处理字段，则以已有评分、命中率、失败标记和模型回复进行归纳。

6.1 无 RAG 阶段 bad case

无 RAG 基线共 90 条去重后完整 case，平均分 7.8511，必问命中率 0.3663。该阶段的主要问题不是完全答错，而是问诊深度不足：模型能够识别“需要就医”的方向，但缺少可复用的结构化追问，尤其在儿童、老人、慢病、红旗风险和自伤风险场景中，医生端可用信息不足。

| case_id | 分组 / 人群 | 用户输入摘要 | 期望紧急度 / 科室 | 当前阶段得分 | 必问命中率 | 主要漏问点 | 问题类型 | 优化启发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUICK_002 | 快速问诊普通 | 昨天晚上开始拉肚子，肚子一阵一阵疼，今天跑了四五次厕所。 没发烧，没吐，就是吃了外… | 按场景分诊 | 0 | 0 | 未追问脱水、血便、腹痛加重和近期饮食/接触史。 | 关键追问缺失 | 为普通腹泻模板补充脱水与红旗追问。 |
| QUICK_003 | 快速问诊普通 | 胳膊和腿上起了好多小红疙瘩，很痒，越挠越红。 没有喘不上气，也没嘴唇肿，最近换了洗… | 按场景分诊 | 0 | 0 | 未追问过敏诱因、呼吸困难、黏膜肿胀和用药史。 | 红旗风险处理不足 | 在皮疹/过敏场景增加过敏性休克红旗字段。 |
| DEEP_004 | 深度问诊 | 我这阵子总胸闷，有时心跳快，越想越害怕。 每次十几分钟，休息会好点，没有晕倒，也没… | 按场景分诊 | 7.1 | 0.5 | 胸闷场景未稳定追问持续时间、诱因、放射痛和大汗气短。 | 科室/紧急度不稳定 | 将胸痛胸闷红旗问题沉淀为可执行 must_ask。 |
| RED_004 | 红旗风险 | 吃完虾以后全身起包，喉咙发紧，有点喘。 脸也肿了，我有点害怕。 | 急诊 / 立即就医 | 7.8 | 0.6667 | 严重过敏已识别，但缺少喉头水肿、喘憋进展和急救措施确认。 | 红旗风险处理不足 | 提高 red_flag 检索优先级并限制延迟就医表述。 |
| EXT-027 | 慢病用药专项 | 我有糖尿病，刚打完胰岛素没多久，现在出汗、心慌、手抖，有点发软。 | 相关专科 / 急诊评估 | 8.3 | 0.1429 | 低血糖场景未追问血糖值、胰岛素剂量、进食和意识状态。 | 特殊人群问诊不足 | 为糖尿病急症补充血糖、酮体、意识和用药追问。 |
| EXT-013 | 老年人专项 | 爷爷81岁，今天突然说胡话，认不清人，家里人以为是老糊涂了。 | 急诊 / 立即就医 | 8.3 | 0.1429 | 老人意识改变未追问起病时间、神经定位体征和感染/用药诱因。 | 特殊人群问诊不足 | 增加老人意识障碍 overlay，覆盖卒中和感染风险。 |

共性问题：无 RAG 时，模型容易给出泛化建议，缺少稳定的症状分层、特殊人群追问和红旗风险确认。后续优化首先需要把关键问题从经验性回答中抽离出来，变成知识库中可检索、可执行的 must_ask 清单。

6.2 初步 RAG 阶段 bad case

初步 RAG 后，RAG 平均分提升到 8.3344，必问命中率提升到 0.4421，较无 RAG 增加 0.0758。主要工作是构建 5 类 RAG 知识库并写入 Milvus，后端将检索到的 chunk_text 合并进 DeepSeek prompt。

| case_id | 分组 / 人群 | 用户输入摘要 | 期望紧急度 / 科室 | 当前阶段得分 | 必问命中率 | 主要漏问点 | 问题类型 | 优化启发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-015 | 老人 | 我爸74岁，吃华法林，今天撞到头了，现在说头晕但没出血。 | 急诊 / 立即就医 | 5 | 0 | 抗凝老人头外伤未追问头部受伤机制、意识改变、呕吐和抗凝药。 | 检索命中但模型未使用 | 把抗凝、头外伤、意识改变作为 QuestionPlan 高权重项。 |
| EXT-027 | 慢病患者 | 我有糖尿病，刚打完胰岛素没多久，现在出汗、心慌、手抖，有点发软。 | 相关专科 / 急诊评估 | 6.5 | 0 | 低血糖未追问当前血糖、是否进食、意识变化和降糖药/胰岛素。 | 特殊人群问诊不足 | 补充糖尿病高/低血糖场景化追问清单。 |
| EXT-001 | 儿童 | 我家孩子6岁，咳嗽三天了，今天烧到38.8度，精神还行但晚上咳得厉害，想问挂什么科。 | 儿科 / 儿科急诊 | 6.5 | 0 | 儿童发热咳嗽未追问呼吸费力、精神状态、尿量和皮疹。 | 特殊人群问诊不足 | 提高 special_population 与 symptom_inquiry 检索配额。 |
| EXT-012 | 老人 | 我妈76岁，说胃口上面痛，有点恶心，没说胸痛，她有高血压。 | 急诊或老年医学 | 6.8 | 0.1429 | 老人上腹痛未追问胸痛等价症状、出汗、放射痛和血压情况。 | 红旗风险处理不足 | 老人腹痛/胸闷场景加入心血管红旗 overlay。 |
| EXT-034 | 长期用药 | 我因为免疫病长期吃激素，今天发烧38度多，咳嗽不明显，但很乏力。 | 按场景分诊 | 6.8 | 0.1429 | 长期激素发热未追问免疫抑制程度、寒战、感染灶和用药。 | 特殊人群问诊不足 | 为免疫低下人群追加感染风险和医生端记录字段。 |
| EXT-014 | 老人 | 奶奶79岁，摔了一跤后髋部疼，站不太起来，外观看不出变形。 | 急诊或老年医学 | 6.8 | 0.1667 | 老人跌倒髋痛未追问能否负重、头部受伤、抗凝药和意识变化。 | 缺少场景化补问 | 对老人跌倒增加负重、头外伤、抗凝药三类硬性追问。 |

仍然存在的问题是：RAG 知识“被看见”不等于“被执行”。当后端只是把 chunk_text 作为参考文本拼进 prompt 时，模型可能知道场景风险，却未稳定提取并覆盖 must_ask，导致老人头外伤、糖尿病低血糖、儿童发热、免疫低下发热等场景仍出现漏问。

6.3 结构化 RAG / QuestionPlan 阶段 bad case

结构化 RAG 和 QuestionPlan 将 must_ask、red_flags、forbidden_actions 等从知识文本中显式抽取出来，必问命中率提升到约 0.5354，平均分约 8.6011。

| case_id | 分组 / 人群 | 用户输入摘要 | 期望紧急度 / 科室 | 当前阶段得分 | 必问命中率 | 主要漏问点 | 问题类型 | 优化启发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-015 | 老人 | 我爸74岁，吃华法林，今天撞到头了，现在说头晕但没出血。 | 急诊 / 立即就医 | 5.3 | 0.1429 | 结构化后仍未充分覆盖抗凝头外伤的关键危险项。 | 场景特异问题遗漏 | 在 overlay 中显式绑定“抗凝+头外伤”组合场景。 |
| QUICK_007 | 普通成人 | 眼睛红红的，还痒，总流眼泪，早上起来有点眼屎。 视力没明显变差，也没有很痛，就是不… | 眼科 | 8.4 | 0.2 | 眼红痒流泪未稳定追问单/双眼、视力下降、眼痛和虹视。 | 科室/紧急度不稳定 | 补充眼科急症模板，区分普通结膜炎与急症红旗。 |
| EXT-048 | 普通成人 | 我左边睾丸突然很痛，摸着有点高，恶心想吐。 | 急诊 / 立即就医 | 5.7 | 0.3333 | 突发睾丸痛未充分追问起病时间、位置、恶心呕吐和睾丸位置。 | 红旗风险处理不足 | 将睾丸扭转作为外科急症 red_flag 场景。 |
| SPECIAL_004 | 免疫低下 | 我刚做完化疗不久，今天发烧38.3，还有点冷。 咳嗽不明显，就是怕麻烦不想跑医院。 | 按场景分诊 | 6.2 | 0.6 | 化疗后发热虽命中部分知识，但未稳定强调中性粒细胞减少风险。 | 检索命中但模型未使用 | 为免疫低下发热提高 red_flag 和 special_population 权重。 |
| QUICK_010 | 普通成人 | 右耳这两天闷闷的，听东西像隔了一层，想问挂什么科。 不怎么疼，没有流脓，前几天感冒… | 按场景分诊 | 5.6 | 0.8 | 耳闷听不清未稳定区分突发听力下降、流脓、眩晕等红旗。 | 科室/紧急度不稳定 | 把耳鼻喉普通问诊和急症排除拆成结构化字段。 |
| RECORD_001 | 普通成人 | 上腹痛伴反酸病历草稿生成 | 按场景分诊 | 4.1 | NA | 病历草稿模式下医生端摘要字段缺失，非问诊类评分退步。 | 输出约束不足 | 为病历生成模式单独约束 doctor_record_fields。 |

该阶段仍未达到 0.6 的核心原因，是部分场景存在“通用问题覆盖了，但场景特异问题遗漏”的情况。尤其是自伤风险、老人跌倒/头外伤、糖尿病急症、眼科急症、免疫低下发热等，需要在 QuestionPlan 之外再增加场景化 overlay，使高频 bad case 直接映射到具体补问。

6.4 场景化 overlay + post-process 阶段 bad case

第二轮 bad case 驱动优化后，RAG 必问命中率进一步提升到 0.62，测试请求失败为 0。核心提升不是更换模型，而是把 RAG 知识变成可执行追问清单，并用后处理机制兜底。

| case_id | 分组 / 人群 | 用户输入摘要 | 期望紧急度 / 科室 | 当前阶段得分 | 必问命中率 | 主要漏问点 | 问题类型 | 优化启发 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-019 | 孕妇 | 我怀孕大概7周，今天肚子一阵阵疼，还有一点阴道出血。 请问该挂什么科，需要急诊吗？ | 急诊 / 立即就医 | 6.1 | 0.5714 | 孕早期腹痛出血仍有安全分退步，需更明确排除异位妊娠。 | 红旗风险处理不足 | 孕产妇 overlay 增加孕周、出血量、腹痛部位、晕厥和胎动/流液。 |
| EXT-013 | 老人 | 爷爷81岁，今天突然说胡话，认不清人，家里人以为是老糊涂了。 | 急诊 / 立即就医 | 6.1 | 0.5714 | 老人意识混乱虽补问增多，但安全表达仍需更稳定地指向急诊。 | 红旗风险处理不足 | 急诊场景统一使用“尽快就医并同步告知医生信息”话术。 |
| EXT-031 | 慢病患者 | 我肾功能不太好，今天发烧38.5，想自己买点退烧药和消炎药吃可以吗？ 请问该挂什么… | 相关专科 / 急诊评估 | 8.6 | 0.2857 | 肾功能不全发热命中率仅 0.2857，漏问肾功能、用药禁忌和感染灶。 | 特殊人群问诊不足 | 慢病用药 overlay 增加肾功能、药物禁忌和自行用药拦截。 |
| QUICK_007 | 普通成人 | 眼睛红红的，还痒，总流眼泪，早上起来有点眼屎。 视力没明显变差，也没有很痛，就是不… | 眼科 | 7.3 | 0.4 | 眼科普通症状仍需追问视力、眼痛、虹视和接触镜。 | 科室/紧急度不稳定 | 继续细化眼科急症与普通眼表症状的分流规则。 |
| EXT-003 | 儿童 | 孩子4岁，从早上开始吐了三次，拉稀五六次，现在不太想喝水，尿也比平时少。 | 儿科 / 儿科急诊 | 8.6 | 0.2857 | 儿童腹泻呕吐尿少仍漏问精神状态、尿量趋势、口渴和脱水体征。 | 缺少场景化补问 | 儿童消化道场景加入脱水评估 post-process 补问。 |
| EXT-009 | 儿童 | 孩子3岁，发烧时突然抽了一会儿，现在醒了但我很害怕，要不要去医院？ | 儿科 / 儿科急诊 | 8.3 | 0.1667 | 儿童发热抽搐后仍漏问抽搐持续时间、复发、意识和皮疹。 | 特殊人群问诊不足 | 儿童发热惊厥 overlay 增加持续时间、复发和恢复情况。 |

命中率从 0.5354 提升到 0.62，主要来自三类改动：一是为自伤风险、老人跌倒、糖尿病高/低血糖、眼科急症、儿童发热和孕产妇风险增加场景化 overlay；二是模型生成后计算 QuestionPlan 关键问题覆盖率，低于 0.6 时自动追加最多 3 个缺失问题；三是急诊场景统一使用“在尽快就医或等待急救时，可以同步准备/告知医生以下信息……”的表达，避免让用户误以为可以延迟就医。

后续仍需关注退步 case、回答过长或机械化、精神心理和自伤风险、儿童和孕产妇高风险、慢病急症以及医生端病历摘要质量。

七、从 0.5354 到 0.62：bad case 驱动的二次优化

问题背景：初步结构化 RAG 后，必问命中率提升到约 0.5354，但仍低于 0.6。复盘 low_score_cases 和 regressed_cases 后发现，主要问题不是 RAG 没有接入，而是模型对部分场景的关键追问覆盖不稳定。

主要 bad case 类型包括：

自伤风险：漏问是否独处、当前位置、是否已有工具/药物、是否已经实施、身边是否有人陪伴。

老年人跌倒/头外伤：漏问是否能负重、是否头部受伤、是否意识改变、是否服用抗凝药。

糖尿病高血糖/低血糖：漏问当前血糖值、酮体、是否呕吐、是否意识改变、是否使用胰岛素或降糖药。

眼科急症：漏问单眼还是双眼、视力下降程度、眼痛、虹视、青光眼史。

儿童发热/呼吸困难：漏问精神状态、尿量、呼吸费力、抽搐、皮疹、吃奶饮水情况。

孕产妇风险：漏问孕周、胎动、阴道出血/流液、血压、头痛眼花、水肿。

工程改动一：RAG 检索结果结构化。Python RAG API 不再只返回 chunk_text，而是返回 must_ask、red_flags、forbidden_actions、expected_response_points、doctor_record_fields、doc_type_counts、expanded_query 等字段。这样后端不再依赖模型从长文本中自行理解“该问什么”，而是可以显式构建追问清单。

工程改动二：检索更均衡。原来 RAG 可能集中命中某一类文档，例如只命中红旗风险或病历模板。优化后按场景设置 doc_type 配额，让预问诊尽量覆盖红旗风险、症状问诊模板、特殊人群、科室分诊和病历模板，避免只拿到泛泛风险提示而漏掉具体追问点。

工程改动三：新增 QuestionPlan + 场景化 overlay。后端新增 QuestionPlanBuilder，将 RAG chunks 合并为结构化问诊计划，包括风险等级、推荐科室、紧急度、关键追问、红旗风险、禁止行为和病历记录字段。进一步加入场景化 overlay，例如自伤风险补问是否独处和当前位置，老人跌倒补问能否负重和抗凝药，糖尿病急症补问血糖值和意识状态，眼科急症补问单眼/双眼、虹视和青光眼史，儿童发热补问精神状态、尿量和呼吸情况，孕产妇风险补问孕周、胎动、阴道出血和血压。

工程改动四：post-process 自动补问。模型生成回答后，后端计算 QuestionPlan 中关键问题的覆盖率。如果覆盖率低于 0.6，则自动追加最多 3 个缺失关键问题。急诊场景下，追加语句不是普通的“请补充”，而是“在尽快就医或等待急救时，可以同步准备/告知医生以下信息……”，确保安全建议不被补问弱化。

最终效果：无 RAG 必问命中率为 0.3663；初步 RAG 必问命中率为 0.4421；结构化 RAG 后必问命中率约 0.5354；二次优化后必问命中率达到 0.62；本轮测试请求失败为 0。

工程结论：这轮提升的核心不是更换模型，也不是简单增加知识库数量，而是将 RAG 从“检索参考文本”升级为“结构化问诊计划 + 场景化补问 + 覆盖率后处理”。RAG 的知识必须转化为可执行的追问清单，并通过后处理机制确保关键问题不会被模型漏掉。

八、基于 bad case 的后续优化方法论

bad case 分类：后续复盘可将问题分为检索未命中、检索命中但模型未使用、命中特殊人群但缺少场景化追问、红旗风险识别正确但缺少医生端关键事实、Prompt 输出约束不足、后处理规则未覆盖、知识库本身缺项。

| 问题类型 | 判断方式 | 优化动作 |
| --- | --- | --- |
| 检索未命中 | rag_hit_count 低，rag_titles 不含相关模板。 | 补充 query expansion，优化 chunk_text，增加 doc_type 配额。 |
| 检索命中但模型未使用 | rag_titles 命中正确模板，但回答漏问 must_ask。 | 增加 QuestionPlan，Prompt 强制覆盖关键追问，增加 post-process。 |
| 特殊人群问诊不足 | 命中普通症状模板，但没有命中特殊人群模板。 | 提高 special_population 权重，增加场景化 overlay。 |
| 红旗风险处理不足 | 已有急诊建议，但缺少医生端需要的关键事实。 | 提高 red_flag 优先级，急诊场景追加“同步告知医生”的补问模板。 |
| Prompt 输出约束不足 | 回答较长或机械，关键追问被解释性内容稀释。 | 压缩输出结构，优先列出 3-5 个关键补问信息。 |
| 后处理规则未覆盖 | coverage_before 低且追加问题未覆盖该场景。 | 将该类 bad case 加入 overlay 和 post-process 缺失问题库。 |
| 知识库缺项 | RAG 无相关 chunk，或 chunk_text 中没有对应 must_ask。 | 补充 JSON 知识文件，重新校验并入库。 |

OPQRST 与 QuestionPlan 的关系：OPQRST（Onset、Provocation/Palliation、Quality、Region/Radiation、Severity、Time）适合作为症状问诊模板的一部分，用来保证常见主诉的基础病史采集完整。但当前系统采用的是更完整的 RAG 驱动 QuestionPlan 问诊框架，除 OPQRST 类症状维度外，还显式纳入特殊人群、红旗风险、禁忌行为、推荐科室、紧急度、医生端病历字段和 post-process 覆盖率校验。因此 OPQRST 在本项目中不是替代 QuestionPlan 的独立框架，而是被吸收为 symptom_inquiry 模板中的基础问诊维度。

后续迭代流程：测试集运行 -> 筛选 low_score_cases 和 regressed_cases -> 标注漏问点 -> 判断是检索问题、Prompt 问题还是知识缺口 -> 修改 query expansion / doc_type 配额 / QuestionPlan / overlay / post-process -> 重新跑同一批 90 条 case -> 对比必问命中率、平均分、失败率和退步 case 数。

当前下一步建议：虽然必问命中率已经达到 0.62，但仍建议继续关注退步 case、回答过长或机械化、精神心理和自伤风险、儿童和孕产妇高风险、慢病急症以及医生端病历摘要质量。RAG 在本项目中应定位为辅助预问诊、分诊和病历摘要工具，不应被夸大为临床诊断系统。